UMOWA NR  2151……..

o przeprowadzenie czynności w zakresie ustalenia przebiegu granic działki nr 237 (obręb Siniarzewo, gm. Zakrzewo) w postępowaniu rozgraniczeniowym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych

zawarta w dniu ………………. r. w Lubaniu pomiędzy:

Gminą Lubanie, z siedzibą Lubanie 28A, 87-732 Lubanie, NIP 888-288-35-71, reprezentowaną przez Wójta Gminy Lubanie - Larysę Krzyżańską, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubanie - Lidii Kokowicz,

działającą jako organ zastępczy, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a:

………,

zwanym dalej „Wykonawcą”

Postępowanie mające na celu zawarcie niniejszej umowy, prowadzone jest poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) i w związku z powyższym ustawy nie stosuje się.

Ilekroć w umowie jest powołana „ustawa”, rozumie się przez to aktualny stan prawny ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).

§ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek: przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym oraz sporządzenia stosownej dokumentacji dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 237, obręb ewidencyjny Siniarzewo, gmina Zakrzewo, powiat aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.

- Ustaleniu położenia podlegają wszystkie istniejące punkty graniczne oraz punkty dodatkowe – wyznaczane na odcinkach dłuższych niż 200 m.

- Dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- po zgłoszeniu pracy do PODGIK: identyfikator pracy geodezyjnej nadany przez organ;

- po pozytywnej weryfikacji wyników pracy przez organ: numer i datę sporządzenia protokołu z weryfikacji (lub kopię protokołu);

- po pozytywnej weryfikacji wyników pracy przez organ: wykaz wszystkich punktów granicznych należących do działki nr 237, zawierający numer punktu oraz informacje dotyczące numeru i rodzaju pracy geodezyjnej, w ramach której było ustalone położenie punktu;

- po pozytywnej weryfikacji wyników pracy przez organ: wydruk z roboczej bazy danych ewidencyjnych przekazanej do PODGIK przedstawiający położenie wszystkich punktów granicznych należących do działki nr 237, z opisem numerów punktów.

- Obowiązujące przepisy prawne:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.)

- rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999 r. nr 45 poz. 453)

- inne akty wykonawcze do ustawy, niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia.

§ 2

TERMINY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy zgłosić pracę geodezyjną do właściwego organu służby geodezyjnej i kartograficznej (dalej: PODGiK).

- Zamawiający przekaże Wykonawcy postanowienie o wszczęciu postępowania oraz upoważnienie do wykonywania czynności nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 7.

- Informacje wymienione w §1 ust. 3 pkt a i b Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania tych informacji.

- Przekazanie dokumentów wymienionych §1 ust. 3 pkt c i d nastąpi wraz z dokumentacją dotyczącą rozgraniczenia.

- Pierwsze spotkanie stron w terenie musi się odbyć w terminie nie dłuższym, niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 7.

- Złożenie dokumentacji (operatu technicznego) do weryfikacji w PODGiK lub przekazanie Zamawiającemu dokumentacji stanowiącej podstawę do umorzenia postępowania musi nastąpić w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od dnia ostatniego spotkania stron w terenie.

- Poprzez zakończenie realizacji umowy rozumie się dzień złożenia w Urzędzie Gminy Lubanie dokumentacji geodezyjnej (przyjętej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego) stanowiącej podstawę wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości lub dokumentacji stanowiącej podstawę do umorzenia postępowania i przekazania sprawy do sądu (w przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych) albo dzień włączenia dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w przypadku zawarcia przez strony ugody.

- W przypadku, gdy nastąpi zmiana stron postępowania lub ich adresów, terminy określone w ust. 2 i 5 mogą ulec przedłużeniu o czas niezbędny na ustalenie przez Zamawiającego aktualnych danych.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie czynności, będących przedmiotem umowy, ustala się wynagrodzenie Wykonawcy zgodne ze złożoną ofertą z dnia …., w kwocie brutto ……………., słownie ……………….., w tym podatek VAT ……………………, słownie ………………….

- Wynagrodzenie jest niezmienne w okresie trwania umowy, ryczałtowe (niezależne od liczby punktów granicznych ustalonych w toku postępowania) i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie będzie rozliczone jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej nie wcześniej niż w dniu zakończenia realizacji umowy.

- Należności będą regulowane na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 
w terminie do 21 dni od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

Adresatem faktury będzie:

Gmina Lubanie

Lubanie 28A

87-732 Lubanie

NIP: 888-28-83-571

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT („Biała lista podatników VAT”).

§ 4

OBOWIĄZKI STRON

1.   Zamawiający  zobowiązuje się  do:

- przekazania Wykonawcy niezbędnej dokumentacji, w szczególności postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego i upoważnienia do wykonywania czynności rozgraniczeniowych;

- przekazywania Wykonawcy informacji o dokumentach tworzonych bądź wpływających do Urzędu Gminy, które mogą mieć znaczenie dla prawidłowego wykonania umowy,

- przekazywania Wykonawcy informacji o zmianie stron postępowania oraz informacji o zmianach adresów stron;

- zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do uregulowania należności za pełnione przez Wykonawcę usługi,

- terminowego zrealizowania płatności.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu zamówienia;

- przekazywania Zamawiającemu na bieżąco informacji dotyczących toku postępowania, w tym informacji o terminach spotkań w terenie;

- przekazywania informacji uzyskanych bezpośrednio od stron postępowania, mających wpływ na tok postępowania administracyjnego.

- Wykonawca będzie wykonywał w ramach umowy czynności przypisane mu w niniejszej umowie oraz odpowiednich przepisach prawa z należytą dbałością, efektywnością, starannością oraz najlepszą wiedzą zawodową.

- W szczególności Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do realizacji umowy osobę posiadającą wiedzę, wykształcenie i uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca wyznacza do realizacji umowy Kierownika prac geodezyjnych - geodetę uprawnionego – p. ………. – nr świadectwa ……. (uprawnienie nr …… z dnia ……. r.).

- W przypadku zmiany osoby wyznaczonej do realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem czynności przez nową osobę.

§ 5

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy będzie:

Anna Narewska

Adres mailowy do kontaktu:

lubanie1@poczta.onet.pl

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy będzie:

………

Adres mailowy do kontaktu:

……….

§ 6

KARY UMOWNE

- Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy zapłata kary umownej :

- za zwłokę w rozpoczęciu wykonywania czynności objętych umową – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy – 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, lecz nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia;

- za przekroczenie terminów, o których mowa w § 2 ust. 3, 4, 5 i 6 umowy – 
za każdy rozpoczęty dzień - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, lecz nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia;

- za przekroczenie terminu wyznaczonego na powiadomienie o zmianie osoby wyznaczonej do realizacji umowy – w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100);

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), z zastrzeżeniem okoliczności wskazanej w § 7 ust. 1.

- Ustanowione w niniejszym paragrafie odszkodowanie w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań za niedopełnienie postanowień umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

- Zobowiązania z tytułu kar umownych mogą być potrącone z należności Wykonawcy, 
a Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto

§ 7

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (w szczególności w przypadku wycofania wniosku o rozgraniczenie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Odstąpienie od umowy, o którym mowa wyżej, powinno nastąpić w formie pisemnej 
i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca nie może zapewnić do realizacji umowy osoby posiadającej stosowne uprawnienia geodezyjne;

- w innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym,

- w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o wyżej wymienionych okolicznościach.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- nie wypełnia obowiązków wskazanych w §4 ust. 1;

- odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru złożonej dokumentacji;

- w innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym,

- w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o wyżej wymienionych okolicznościach.

- Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych prac oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały niewadliwie wykonane.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego odstąpienia.

§ 8

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony.

§ 9

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY